## Umowa projekt

W dniu ………….2016 r. w Dobroniu, pomiędzy Gminą Dobroń  ul. 11 Listopada 9, 98-082 Dobroń NIP 731-19-29-836  reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – mgr Roberta Jarzębaka

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy –  Ilony Mudzo

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

zawarta została umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego art.39 ustawy z dnia 29 stycznia                    2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)

§ 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje kompleksowo do wykonania  remont nawierzchni dróg gminnych zadanie  pn:

„Przebudowa fragmentu drogi w miejscowości Wymysłów Francuski”

Zgodnie z niniejszą umową , ofertą wykonawcy, a także specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy fragmentu drogi gminnej, polegający na:

Przebudowa drogi na całym odcinku o długości 770m.

W ramach przebudowy zakłada wyprofilowanie istniejącej nawierzchni z kamienia łamanego. Nadmiar z kamienia z wyrównania zakłada się wbudować na krawędzie jezdni po ułożeniu warstw bitumicznych.

Na wyrównaną podbudowę projektuje się ułożenie 2 warstw nawierzchni bitumicznej:

- warstwy wyrównawcza w ilości 50 kg/m2,

- warstwy ścieralnej o gr. 4cm.

Ponadto o takiej samej konstrukcji należy wykonać w granicach pasa drogowego zjazdy na dochodzące drogi gruntowe. Szerokość zjazdów 4,0m. Krawędzie zjazdów należy wyokrąglić łukami kołowymi o R=5m.

Szerokość utwardzenia kamieniem łamanym krawędzi jezdni – 0,75m. Grubość warstwy umocnienia 10cm.

- Integralną część umowy stanowią:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- projekty techniczne, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- oferta,

- kosztorys ofertowy,

- W przypadku  rozbieżności  zapisów  poszczególnych  dokumentów pierwszeństwo mają zapisy  określone  w ust.3 niniejszego paragrafu.

- W zakresie zamówienia zawiera się:

- zakup masy wyrównawczej asfaltowej, asfaltobetonu stosowanego na drogach oraz emulsji asfaltowej,

- dostarczenie materiałów na drogę wskazaną przez Zamawiającego.

- wbudowanie dostarczonego materiału, ułożenie i utwardzenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie, szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, wbudowanych materiałów, bezpieczeństwo i wszelkie czynności na terenie prowadzonych prac, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami,

- Ponadto na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:

- prowadzenie na bieżąco obmiaru robót,

- wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tej dziedzinie,

- zapewnienia właściwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania, prowadzonych prac,

- w przypadku braku odpowiedniego oznakowania robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu,

- nie naruszanie własności i innych praw osób trzecich;

- przestrzegania przepisów BHP, przepisów  ruchu drogowego oraz prawa budowlanego,

- dostarczanie na każde żądanie atestów lub badań laboratoryjnych na wbudowany materiał,

- utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, itp.) na terenie prac, w okresie trwania robót, do czasu odbioru robót.

§ 2. Realizacja umowy

- Roboty muszą być prowadzone w sposób umożliwiający dojazd do posesji,

- Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, sprzętu  i urządzeń. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie oraz jakościowym wymaganiom określonym w projektach budowlanych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów,

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami (kierownik budowy) i wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy,

- Ostateczny rozmiar robót ustalony zostanie na podstawie powykonawczego obmiaru robót,

- Przedmiot zamówienia może być oddawany do użytku etapami. O przygotowaniu poszczególnych etapów do oddania Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej 3 dni naprzód,

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie, szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym,

- Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu deklarację zgodności lub certyfikat jakości stosowanych materiałów.

§ 3. Termin wykonania zamówienia

- Termin realizacji zamówienia robót określonych w § 1 umowy:

- rozpoczęcie robót: od dnia zawarcia umowy,

- zakończenie robót: do dnia  30.09.2016 roku

§ 4. Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Umowy, Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie  w wysokości

- netto:

- brutto:

- Podstawą wynagrodzenia jest cena ofertowa ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego,

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1, jeżeli nie uzyskał zgody Zamawiającego na wykonanie zwiększonego zakresu dotyczącego długości i szerokości drogi,

- W przypadku konieczności wykonania prac nie objętych ofertą i specyfikacją  Wykonawcy  nie wolno realizować tych prac bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie aneksu. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego będą bezskuteczne,

- O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia dwóch faktur, z których jedna będzie obejmować wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie ulicy Ogrodowej, a druga w zakresie ulicy Zielonej.

§ 5. Warunki płatności

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 zostanie wypłacone na podstawie faktury końcowej po wykonaniu całości prac, spisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego w terminie do ... dni od daty doręczenia faktury.

§ 6. Gwarancja, rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w zakresie dotyczącym robót objętych niniejszą umową na okres … miesięcy liczonych od dnia końcowego bezusterkowego odbioru robót,

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuniecie na swój koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie wystąpią w wykonanych robotach, które ujawnią się w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi,

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi będą realizowane w okresie … miesięcy od daty podpisania odbioru końcowego,

- Ustalenie wad, ich ilość i rozmiar odbywać się będzie przy udziale Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty powiadomienia Wykonawcy w formie telefonicznej, pisemnej lub faksem. W przypadku nieobecności prawidłowo powiadomionego Wykonawcy Zamawiający ma prawo samodzielnego ustalenia wad ich ilości i rozmiaru.

§ 7. Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy i odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego § 3 ust.1,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości - 1% wartości przedmiotu umowy,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu  jej zmiany, w wysokości - 1% wartości przedmiotu umowy,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości - 1% wartości przedmiotu umowy,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości - 1% wartości przedmiotu umowy,

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 8. Podwykonawstwo

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców.

- W przypadku realizacji zamówienia za pomocą podwykonawców:

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo ,której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia,

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia do tego projektu lub do jego zmian. Zamawiający również w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może zgłosić sprzeciw do tej umowy lub do jej zmian,

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot  został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł,

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (potwierdzenie dokonania przelewu lub oświadczenie podwykonawcy), z którymi odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którym zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt e Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji,

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt d, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązuje się w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

- Do zawieranych umów o podwykonawstwo mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,

§ 9.  Zmiana umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności,

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego,

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie:

- zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących sytuacjach:

- zawieszenia robót przez Zamawiającego

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w zakresie objętym umową,

- zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy,

- zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane,

- Ponadto, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

§ 10. Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej                   w postaci aneksu pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczone z zachowaniem wymagań określonych  w art.144 i 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Załącznik do umowy stanowi oferta z dnia …..

- W sprawach nie unormowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego,,

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego,

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA: